Dailies y Retrospectivas

Sistema de Gestión de Paneles Solares

Informática Aplicada II

Dueño del Producto: ÁLVAREZ  ·  Scrum Master: OLARIAGA  ·  Desarrollador 1: DOMÍNGUEZ  ·  Desarrollador 2: JIANCE

# Sprint 2 — Proveedores e Inventario

Duración: 2 semanas

Meta del sprint: Implementar la gestión completa de Proveedores y el módulo de Inventario, incluyendo control de stock y alerta por umbral mínimo.

Daily: 9:00 AM

## Pila de Sprint

- ABM de Proveedores — 3 días

- ABM de Inventario (Productos) — 4 días

- Relación Producto–Proveedor — 2 días

- Umbral mínimo y alerta visual de stock bajo (RF10) — 2 días

## Dailies

Día 1 — 9:00 AM

Domínguez — Base de Datos

Ayer: Cierre de la tabla de Clientes del Sprint 1.

Hoy: Diseñar las tablas Proveedor y Producto.

Impedimentos: Ninguno.

Álvarez — Consultas

Ayer: Revisión de requerimientos de Inventario y Proveedores.

Hoy: Definir consultas de alta y listado de proveedores.

Impedimentos: Ninguno.

Olariaga — Lógica

Ayer: Retrospectiva del Sprint 1.

Hoy: Definir validaciones de stock (no negativo, no duplicados).

Impedimentos: Ninguno.

Jiance — Frontend

Ayer: Cierre de pantallas de Clientes.

Hoy: Boceto de la pantalla de listado de Proveedores.

Impedimentos: Ninguno.

Conclusión: Sprint iniciado, foco en Proveedores como base antes de Inventario.

Día 2 — 9:00 AM

Domínguez — Base de Datos

Ayer: Diseñó las tablas Proveedor y Producto.

Hoy: Definir la relación Producto–Proveedor (FK id_proveedor).

Impedimentos: Ninguno.

Álvarez — Consultas

Ayer: Definió consultas de alta de proveedores.

Hoy: Probar consultas de listado y edición.

Impedimentos: Ninguno.

Olariaga — Lógica

Ayer: Definió validaciones de stock.

Hoy: Implementar backend de alta de proveedores.

Impedimentos: Ninguno.

Jiance — Frontend

Ayer: Boceto de listado de Proveedores.

Hoy: Maquetar formulario de alta de Proveedor.

Impedimentos: Ninguno.

Conclusión: Backend de Proveedores en marcha, frontend avanzando en paralelo.

Día 3 — 9:00 AM

Domínguez — Base de Datos

Ayer: Definió la FK id_proveedor en Producto.

Hoy: Ajustar consultas para traer el nombre del proveedor junto al producto (JOIN).

Impedimentos: Ninguno.

Álvarez — Consultas

Ayer: Probó consultas de listado y edición de proveedores.

Hoy: Documentar los requisitos de Inventario (stock, precio, umbral).

Impedimentos: Ninguno.

Olariaga — Lógica

Ayer: Implementó backend de alta de proveedores.

Hoy: Implementar baja y modificación de proveedores.

Impedimentos: Ninguno.

Jiance — Frontend

Ayer: Maquetó formulario de alta de Proveedor.

Hoy: Conectar formulario de alta con el backend.

Impedimentos: Espera a que Olariaga termine el handler de alta.

Conclusión: ABM de Proveedores casi completo, arranca el diseño de Inventario.

Día 4 — 9:00 AM

Domínguez — Base de Datos

Ayer: Ajustó el JOIN de producto con proveedor.

Hoy: Revisar índices para evitar productos duplicados (nombre + tipo + proveedor).

Impedimentos: Ninguno.

Álvarez — Consultas

Ayer: Documentó requisitos de Inventario.

Hoy: Definir consulta de alta de producto.

Impedimentos: Ninguno.

Olariaga — Lógica

Ayer: Implementó baja y modificación de proveedores.

Hoy: Iniciar validaciones de Inventario (precio y stock no negativos).

Impedimentos: Ninguno.

Jiance — Frontend

Ayer: Conectó el alta de Proveedor con el backend.

Hoy: Iniciar pantalla de listado de Inventario.

Impedimentos: Ninguno.

Conclusión: Proveedores funcional de punta a punta. Arranca Inventario con base sólida.

Día 5 — 9:00 AM

Domínguez — Base de Datos

Ayer: Revisó índices de duplicados en Producto.

Hoy: Soporte a Olariaga con las validaciones de Inventario.

Impedimentos: Ninguno.

Álvarez — Consultas

Ayer: Definió consulta de alta de producto.

Hoy: Probar alta de productos con proveedor asociado.

Impedimentos: Ninguno.

Olariaga — Lógica

Ayer: Validaciones de precio y stock.

Hoy: Implementar el alta de producto (backend).

Impedimentos: Ninguno.

Jiance — Frontend

Ayer: Inició pantalla de listado de Inventario.

Hoy: Maquetar formulario de alta de producto, con selector de proveedor.

Impedimentos: Necesita el endpoint de alta terminado para probar la conexión real.

Conclusión: Avance parejo entre backend y frontend de Inventario.

Día 6 — 9:00 AM

Domínguez — Base de Datos

Ayer: Apoyó las validaciones de Inventario.

Hoy: Agregar el campo de umbral mínimo a Producto (RF10).

Impedimentos: Ninguno.

Álvarez — Consultas

Ayer: Probó altas de productos con proveedor.

Hoy: Documentar el requisito de alerta de stock bajo.

Impedimentos: Ninguno.

Olariaga — Lógica

Ayer: Implementó el alta de producto.

Hoy: Implementar modificación y baja de producto.

Impedimentos: Ninguno.

Jiance — Frontend

Ayer: Maquetó el formulario de alta con selector de proveedor.

Hoy: Conectar el alta de producto con el backend.

Impedimentos: Ninguno.

Conclusión: Umbral mínimo incorporado a la base, listo para la alerta visual.

Día 7 — 9:00 AM

Domínguez — Base de Datos

Ayer: Agregó umbral_minimo a Producto.

Hoy: Documentar el esquema final de Inventario.

Impedimentos: Ninguno.

Álvarez — Consultas

Ayer: Documentó el requisito de alerta de stock bajo.

Hoy: Revisar consultas finales de Inventario.

Impedimentos: Ninguno.

Olariaga — Lógica

Ayer: Implementó modificación y baja de producto.

Hoy: Pruebas unitarias del ABM de Inventario.

Impedimentos: Ninguno.

Jiance — Frontend

Ayer: Conectó el alta de producto con el backend.

Hoy: Implementar la alerta visual de stock bajo en el listado.

Impedimentos: Ninguno.

Conclusión: ABM de Inventario funcional. Falta pulir la alerta visual y probar el flujo completo.

Día 8 — 9:00 AM

Domínguez — Base de Datos

Ayer: Documentó el esquema final de Inventario.

Hoy: Soporte a pruebas de integración.

Impedimentos: Ninguno.

Álvarez — Consultas

Ayer: Revisó consultas finales.

Hoy: Prueba de aceptación del módulo completo.

Impedimentos: Ninguno.

Olariaga — Lógica

Ayer: Pruebas unitarias del ABM.

Hoy: Ejecutar pruebas de integración con el frontend.

Impedimentos: Ninguno.

Jiance — Frontend

Ayer: Implementó la alerta visual de stock bajo.

Hoy: Prueba de flujo completo: alta, edición, alerta.

Impedimentos: Ninguno.

Conclusión: Proveedores e Inventario quedan funcionales, incluyendo la alerta de stock bajo (RF10). Sprint cerrado.

## Logros del Sprint 2

- ABM completo de Proveedores.

- ABM completo de Inventario, con relación a Proveedor.

- Alerta visual cuando el stock cae por debajo del umbral mínimo configurado (RF10).

- Validación de duplicados por nombre, tipo y proveedor.

### Retrospectiva — Sprint 2

Qué funcionó bien:

- Buena coordinación entre backend y frontend: los endpoints estuvieron listos antes de que el frontend los necesitara.

- El diseño de la base (FK Producto–Proveedor) evitó retrabajo en sprints posteriores.

Qué se puede mejorar:

- Jiance quedó bloqueado un día esperando el handler de alta de Proveedor — falta coordinar mejor el orden de entregas dentro del día.

- No se estimó tiempo para documentar el esquema hasta el final del sprint.

Acciones para el próximo sprint:

- Definir el orden backend→frontend al planificar cada tarea, no solo al ejecutarla.

- Reservar tiempo de documentación dentro de la estimación de cada historia, no como tarea aparte al final.

# Sprint 3 — Proyectos y Facturación

Duración: 2 semanas

Meta del sprint: Implementar la gestión de Proyectos de instalación y el módulo de Facturación asociado a cliente y proyecto.

Daily: 9:00 AM

## Pila de Sprint

- ABM de Proyectos (cliente, tipo, dirección, costo, duración, fecha, código) — 4 días

- ABM de Facturación (alta, edición, baja) — 4 días

- Vinculación Factura–Cliente–Proyecto — 2 días

- Validaciones de campos obligatorios — 1 día

## Dailies

Día 1 — 9:00 AM

Domínguez — Base de Datos

Ayer: Cierre de Inventario del Sprint 2.

Hoy: Diseñar la tabla Proyecto y su relación con Cliente.

Impedimentos: Ninguno.

Álvarez — Consultas

Ayer: Retrospectiva del Sprint 2.

Hoy: Definir consultas de alta de Proyecto.

Impedimentos: Ninguno.

Olariaga — Lógica

Ayer: Revisión de requisitos de Proyectos y Facturación.

Hoy: Definir reglas de negocio: un proyecto pertenece a un solo cliente.

Impedimentos: Ninguno.

Jiance — Frontend

Ayer: Cierre de pantallas de Inventario.

Hoy: Boceto del listado de Proyectos.

Impedimentos: Ninguno.

Conclusión: Sprint iniciado, foco en Proyectos como base de Facturación.

Día 2 — 9:00 AM

Domínguez — Base de Datos

Ayer: Diseñó la tabla Proyecto.

Hoy: Diseñar la tabla Facturacion vinculada a Cliente y Proyecto.

Impedimentos: Ninguno.

Álvarez — Consultas

Ayer: Definió consultas de alta de Proyecto.

Hoy: Probar consultas de listado de proyectos.

Impedimentos: Ninguno.

Olariaga — Lógica

Ayer: Definió reglas de negocio de Proyecto.

Hoy: Implementar backend de alta de Proyecto.

Impedimentos: Ninguno.

Jiance — Frontend

Ayer: Bocetó el listado de Proyectos.

Hoy: Maquetar el formulario de alta de Proyecto.

Impedimentos: Ninguno.

Conclusión: Backend de Proyecto en marcha.

Día 3 — 9:00 AM

Domínguez — Base de Datos

Ayer: Diseñó la tabla Facturacion.

Hoy: Ajustar el JOIN de Facturacion con Cliente y Proyecto para el listado.

Impedimentos: Ninguno.

Álvarez — Consultas

Ayer: Probó consultas de listado de proyectos.

Hoy: Definir consultas de alta de Facturación.

Impedimentos: Ninguno.

Olariaga — Lógica

Ayer: Implementó el alta de Proyecto.

Hoy: Implementar modificación y baja de Proyecto.

Impedimentos: Ninguno.

Jiance — Frontend

Ayer: Maquetó el formulario de alta de Proyecto.

Hoy: Conectar el alta de Proyecto con el backend.

Impedimentos: Ninguno.

Conclusión: Alta de Proyecto funcional de punta a punta.

Día 4 — 9:00 AM

Domínguez — Base de Datos

Ayer: Ajustó el JOIN de Facturacion.

Hoy: Soporte a pruebas de Proyecto.

Impedimentos: Ninguno.

Álvarez — Consultas

Ayer: Definió consultas de alta de Facturación.

Hoy: Probar alta de facturas con cliente y proyecto asociado.

Impedimentos: Ninguno.

Olariaga — Lógica

Ayer: Implementó modificación y baja de Proyecto.

Hoy: Implementar el alta de Facturación (backend).

Impedimentos: Ninguno.

Jiance — Frontend

Ayer: Conectó el alta de Proyecto con el backend.

Hoy: Iniciar pantalla de listado de Facturación (corrigiendo el título mal copiado de Inventario).

Impedimentos: Ninguno.

Conclusión: ABM de Proyecto completo. Arranca Facturación.

Día 5 — 9:00 AM

Domínguez — Base de Datos

Ayer: Apoyó pruebas de Proyecto.

Hoy: Revisar integridad referencial Factura–Cliente–Proyecto.

Impedimentos: Ninguno.

Álvarez — Consultas

Ayer: Probó altas de facturas.

Hoy: Documentar el flujo de Facturación para el manual de usuario.

Impedimentos: Ninguno.

Olariaga — Lógica

Ayer: Implementó el alta de Facturación.

Hoy: Implementar edición y baja de Facturación.

Impedimentos: Ninguno.

Jiance — Frontend

Ayer: Corrigió el título y agregó el botón "+ Agregar" en Facturación.

Hoy: Maquetar el formulario de alta de Factura con selects de Cliente y Proyecto.

Impedimentos: Ninguno.

Conclusión: Bug de copy-paste en el título de Facturación detectado y corregido.

Día 6 — 9:00 AM

Domínguez — Base de Datos

Ayer: Revisó integridad referencial.

Hoy: Soporte a pruebas de Facturación.

Impedimentos: Ninguno.

Álvarez — Consultas

Ayer: Documentó el flujo de Facturación.

Hoy: Revisar consultas finales del módulo.

Impedimentos: Ninguno.

Olariaga — Lógica

Ayer: Implementó edición y baja de Facturación.

Hoy: Pruebas unitarias de Facturación.

Impedimentos: Ninguno.

Jiance — Frontend

Ayer: Maquetó el formulario de alta de Factura.

Hoy: Conectar alta, edición y baja de Factura con el backend.

Impedimentos: Ninguno.

Conclusión: Facturación con CRUD completo (antes solo tenía listado).

Día 7 — 9:00 AM

Domínguez — Base de Datos

Ayer: Soporte a pruebas de Facturación.

Hoy: Documentar el esquema final de Proyecto y Facturación.

Impedimentos: Ninguno.

Álvarez — Consultas

Ayer: Revisó consultas finales.

Hoy: Prueba de aceptación de Proyectos y Facturación.

Impedimentos: Ninguno.

Olariaga — Lógica

Ayer: Pruebas unitarias de Facturación.

Hoy: Ejecutar pruebas de integración con el frontend.

Impedimentos: Ninguno.

Jiance — Frontend

Ayer: Conectó el CRUD completo de Factura.

Hoy: Prueba de flujo completo: alta, edición, baja de Proyecto y Factura.

Impedimentos: Ninguno.

Conclusión: Proyectos y Facturación quedan funcionales de punta a punta. Sprint cerrado.

## Logros del Sprint 3

- ABM completo de Proyectos, vinculado a Cliente.

- ABM completo de Facturación (antes solo existía el listado).

- Corrección de un bug de copy-paste (título "Inventario" en la pantalla de Facturación).

- Selects de Cliente y Proyecto reutilizados entre formularios.

### Retrospectiva — Sprint 3

Qué funcionó bien:

- Detectar y corregir a tiempo el bug de copy-paste del título evitó que llegara a producción.

- La reutilización de los selects de Cliente/Proyecto entre pantallas ahorró tiempo de desarrollo.

Qué se puede mejorar:

- Facturación quedó con CRUD completo recién sobre el final del sprint, ajustado.

- Faltó revisar el módulo de Facturación contra el enunciado original antes de darlo por 'terminado' la primera vez (solo tenía lectura).

Acciones para el próximo sprint:

- Agregar una revisión cruzada de cada módulo contra los requisitos antes de cerrar la historia como completa.

- Priorizar el CRUD completo de un módulo antes de avanzar al siguiente, para no dejar funcionalidades a medias.

# Sprint 4 — Usuarios, Login, Roles, Empleados y Especialidades

Duración: 2 semanas

Meta del sprint: Implementar autenticación con roles (administrador/empleado) y la gestión de personal (Empleados y Especialidades).

Daily: 9:00 AM

## Pila de Sprint

- Tabla Usuarios, login con hash de contraseña (bcrypt) — 3 días

- Control de acceso por rol en el backend (requireRole) — 2 días

- ABM de Especialidades — 2 días

- Alta de Empleado vinculada a Usuario, con especialidades — 3 días

- Baja lógica de Usuarios y Empleados (activo = 0) — 2 días

## Dailies

Día 1 — 9:00 AM

Domínguez — Base de Datos

Ayer: Cierre de Facturación del Sprint 3.

Hoy: Diseñar la tabla Usuarios (email, password_hash, rol, activo).

Impedimentos: Ninguno.

Álvarez — Consultas

Ayer: Retrospectiva del Sprint 3.

Hoy: Definir los roles del sistema: administrador y empleado.

Impedimentos: Ninguno.

Olariaga — Lógica

Ayer: Revisión de requisitos de seguridad (RNF5, RNF6).

Hoy: Definir la estrategia de hash de contraseñas.

Impedimentos: Ninguno.

Jiance — Frontend

Ayer: Cierre de pantallas de Facturación.

Hoy: Boceto de la pantalla de login.

Impedimentos: Ninguno.

Conclusión: Sprint iniciado, foco en autenticación como base de todo lo demás.

Día 2 — 9:00 AM

Domínguez — Base de Datos

Ayer: Diseñó la tabla Usuarios.

Hoy: Diseñar la tabla Empleado (1:1 con Usuario) y Especialidad (N:M).

Impedimentos: Ninguno.

Álvarez — Consultas

Ayer: Definió los roles del sistema.

Hoy: Documentar los permisos de cada rol por módulo.

Impedimentos: Ninguno.

Olariaga — Lógica

Ayer: Definió el uso de bcrypt para hash de contraseñas.

Hoy: Implementar el alta de Usuario con contraseña hasheada.

Impedimentos: Ninguno.

Jiance — Frontend

Ayer: Bocetó la pantalla de login.

Hoy: Maquetar la pantalla de login (email/contraseña).

Impedimentos: Ninguno.

Conclusión: Diseño de datos de Usuarios/Empleados cerrado, arranca la implementación.

Día 3 — 9:00 AM

Domínguez — Base de Datos

Ayer: Diseñó Empleado y Especialidad.

Hoy: Ajustar Empleado con FK id_usuario UNIQUE (1:1).

Impedimentos: Ninguno.

Álvarez — Consultas

Ayer: Documentó permisos por rol y módulo.

Hoy: Revisar con Olariaga qué módulos son de solo-admin.

Impedimentos: Ninguno.

Olariaga — Lógica

Ayer: Implementó el alta de Usuario con hash.

Hoy: Implementar la función de login (comparar contraseña).

Impedimentos: Ninguno.

Jiance — Frontend

Ayer: Maquetó la pantalla de login.

Hoy: Conectar el login con el backend.

Impedimentos: Necesita el endpoint de login terminado.

Conclusión: Alta de usuario con contraseña hasheada funcionando.

Día 4 — 9:00 AM

Domínguez — Base de Datos

Ayer: Ajustó la FK 1:1 de Empleado.

Hoy: Soporte a pruebas de login.

Impedimentos: Ninguno.

Álvarez — Consultas

Ayer: Cerró la matriz de permisos por rol.

Hoy: Documentar el requisito de auditoría (para el sprint siguiente).

Impedimentos: Ninguno.

Olariaga — Lógica

Ayer: Implementó el login.

Hoy: Implementar requireRole para restringir handlers por rol en el backend.

Impedimentos: Ninguno.

Jiance — Frontend

Ayer: Conectó el login con el backend.

Hoy: Implementar la sesión en el proceso principal (no en sessionStorage del renderer).

Impedimentos: Ninguno.

Conclusión: Login funcional. Se decide manejar la sesión en el proceso main por seguridad.

Día 5 — 9:00 AM

Domínguez — Base de Datos

Ayer: Apoyó pruebas de login.

Hoy: Revisar la baja lógica (activo = 0) en vez de DELETE físico.

Impedimentos: Ninguno.

Álvarez — Consultas

Ayer: Documentó el requisito de auditoría.

Hoy: Definir las historias de Especialidades y Empleados.

Impedimentos: Ninguno.

Olariaga — Lógica

Ayer: Implementó requireRole en los handlers sensibles.

Hoy: Implementar el ABM de Especialidades.

Impedimentos: Ninguno.

Jiance — Frontend

Ayer: Implementó la sesión en el proceso main.

Hoy: Actualizar el index.html para validar sesión real y mostrar el menú según el rol.

Impedimentos: Ninguno.

Conclusión: Control de acceso por rol aplicado en el backend, no solo escondiendo botones en la interfaz.

Día 6 — 9:00 AM

Domínguez — Base de Datos

Ayer: Definió la baja lógica como estándar del proyecto.

Hoy: Soporte a Especialidades y Empleados.

Impedimentos: Ninguno.

Álvarez — Consultas

Ayer: Cerró las historias de Especialidades y Empleados.

Hoy: Probar el ABM de Especialidades.

Impedimentos: Ninguno.

Olariaga — Lógica

Ayer: Implementó el ABM de Especialidades.

Hoy: Implementar el alta de Empleado (transacción: Usuario + Empleado + Especialidades).

Impedimentos: Ninguno.

Jiance — Frontend

Ayer: Actualizó el index.html con sesión real y menú por rol.

Hoy: Maquetar el formulario de alta de Usuario/Empleado con especialidades.

Impedimentos: Ninguno.

Conclusión: Especialidades funcional. Arranca la parte más compleja: alta transaccional de Empleado.

Día 7 — 9:00 AM

Domínguez — Base de Datos

Ayer: Corrigió un bug: baja de Empleado hacía DELETE físico en vez de baja lógica.

Hoy: Verificar que getEmpleados no liste empleados dados de baja.

Impedimentos: Ninguno.

Álvarez — Consultas

Ayer: Probó el alta de Empleado con especialidades.

Hoy: Revisar consultas finales del módulo.

Impedimentos: Ninguno.

Olariaga — Lógica

Ayer: Implementó el alta de Empleado con transacción (BEGIN/COMMIT/ROLLBACK).

Hoy: Pruebas unitarias de Usuarios y Empleados.

Impedimentos: Ninguno.

Jiance — Frontend

Ayer: Conectó el alta de Usuario/Empleado con el backend.

Hoy: Renombrar el botón "Eliminar" a "Desactivar" en Empleados, acorde a la baja lógica.

Impedimentos: Ninguno.

Conclusión: Bug de baja física en Empleados detectado y corregido antes del cierre del sprint.

Día 8 — 9:00 AM

Domínguez — Base de Datos

Ayer: Verificó el filtro de activos en getEmpleados.

Hoy: Documentar el esquema final de Usuarios/Empleados/Especialidades.

Impedimentos: Ninguno.

Álvarez — Consultas

Ayer: Revisó consultas finales.

Hoy: Prueba de aceptación de todo el sprint.

Impedimentos: Ninguno.

Olariaga — Lógica

Ayer: Pruebas unitarias completas.

Hoy: Ejecutar pruebas de integración con el frontend.

Impedimentos: Ninguno.

Jiance — Frontend

Ayer: Renombró botones para reflejar la baja lógica.

Hoy: Prueba de flujo completo: login, roles, alta de empleado con especialidades.

Impedimentos: Ninguno.

Conclusión: Login, roles, Empleados y Especialidades quedan funcionales de punta a punta. Sprint cerrado.

## Logros del Sprint 4

- Login con contraseñas hasheadas (bcrypt) y sesión manejada en el proceso principal.

- Control de acceso por rol aplicado en el backend (requireRole), no solo en la interfaz.

- ABM de Especialidades.

- Alta de Empleado transaccional: Usuario + Empleado + Especialidades en una sola operación atómica.

- Baja lógica estandarizada (activo = 0) en Usuarios y Empleados.

### Retrospectiva — Sprint 4

Qué funcionó bien:

- Decidir temprano que la sesión vive en el proceso main (no en sessionStorage) evitó un rediseño más adelante.

- Usar transacciones para el alta de Empleado previno usuarios "huérfanos" si fallaba un paso intermedio.

Qué se puede mejorar:

- El bug de baja física en Empleados llegó a implementarse antes de detectarse — el patrón de baja lógica debería haberse documentado como regla del proyecto desde el Sprint 1.

- Se subestimó el tiempo que lleva coordinar tres tablas relacionadas (Usuario, Empleado, Especialidad) en una sola alta.

Acciones para el próximo sprint:

- Documentar como convención de equipo, desde el inicio del proyecto, que las bajas son lógicas salvo excepción justificada.

- Al estimar historias que tocan más de una tabla relacionada, sumar un margen explícito para la lógica transaccional.

# Sprint 5 — Auditoría y Simulación Energética

Duración: 2 semanas

Meta del sprint: Implementar el registro de auditoría de acciones del sistema y la simulación de rendimiento energético con ahorro estimado (RF11/RF12).

Daily: 9:00 AM

## Pila de Sprint

- Tabla Auditoria y registro automático de eventos (login, altas, bajas, modificaciones) — 3 días

- Pantalla de listado de Auditoría con filtros — 2 días

- Tabla TipoProducto y migración de Producto (tipo texto → id_tipo) — 2 días

- Asignación de productos a Proyecto (Producto_Proyecto) — 2 días

- Cálculo de rendimiento energético y ahorro estimado (Simulación) — 3 días

## Dailies

Día 1 — 9:00 AM

Domínguez — Base de Datos

Ayer: Cierre de Usuarios/Empleados del Sprint 4.

Hoy: Diseñar la tabla Auditoria (evento, módulo, resultado, fecha ISO 8601, origen).

Impedimentos: Ninguno.

Álvarez — Consultas

Ayer: Retrospectiva del Sprint 4.

Hoy: Definir qué acciones se auditan y cuáles no (evitar ruido en lecturas comunes).

Impedimentos: Ninguno.

Olariaga — Lógica

Ayer: Revisión del requisito de auditoría de Aplicada I (qué guardar y qué no guardar).

Hoy: Diseñar el wrapper withAudit para no repetir código en cada handler.

Impedimentos: Ninguno.

Jiance — Frontend

Ayer: Cierre de pantallas de Empleados.

Hoy: Boceto de la pantalla de Auditoría.

Impedimentos: Ninguno.

Conclusión: Sprint iniciado. Se define explícitamente no guardar contraseñas ni tokens en Auditoria.

Día 2 — 9:00 AM

Domínguez — Base de Datos

Ayer: Creó la tabla Auditoria.

Hoy: Implementar registrarAuditoria (insert tolerante a fallos, no debe romper la operación principal).

Impedimentos: Ninguno.

Álvarez — Consultas

Ayer: Cerró la lista de eventos a auditar (login, logout, alta, modificación, baja, acceso a Usuarios).

Hoy: Documentar el criterio de auditoría para el examen final.

Impedimentos: Ninguno.

Olariaga — Lógica

Ayer: Implementó withAudit combinable con requireRole.

Hoy: Envolver los handlers de escritura de Clientes, Proveedores e Inventario.

Impedimentos: Ninguno.

Jiance — Frontend

Ayer: Bocetó la pantalla de Auditoría.

Hoy: Maquetar la tabla de eventos con columnas fecha/usuario/rol/evento/módulo/resultado.

Impedimentos: Ninguno.

Conclusión: Primeros módulos auditados. El patrón se replica fácilmente al resto.

Día 3 — 9:00 AM

Domínguez — Base de Datos

Ayer: Probó registrarAuditoria bajo distintos escenarios de error.

Hoy: Soporte a Olariaga con el resto de los módulos.

Impedimentos: Ninguno.

Álvarez — Consultas

Ayer: Documentó el criterio de auditoría.

Hoy: Revisar que el login/logout auditen tanto éxito como error.

Impedimentos: Ninguno.

Olariaga — Lógica

Ayer: Envolvió los handlers de Proyectos, Empleados, Especialidades y Usuarios.

Hoy: Auditar login y logout manualmente (no usan requireRole).

Impedimentos: Ninguno.

Jiance — Frontend

Ayer: Maquetó la tabla de eventos.

Hoy: Conectar la pantalla de Auditoría con el backend.

Impedimentos: Ninguno.

Conclusión: Todos los módulos de escritura quedan auditados.

Día 4 — 9:00 AM

Domínguez — Base de Datos

Ayer: Diseñó la tabla TipoProducto y cargó los tipos base (Panel, Inversor, Estructura, Batería).

Hoy: Migrar Producto de "tipo" texto libre a id_tipo (FK).

Impedimentos: Ninguno.

Álvarez — Consultas

Ayer: Revisó el login/logout auditado.

Hoy: Documentar la nueva estructura de tipos de producto.

Impedimentos: Ninguno.

Olariaga — Lógica

Ayer: Agregó la columna potencia_w a Producto (necesaria para Simulación).

Hoy: Actualizar guardarProducto e getInventario con el JOIN a TipoProducto.

Impedimentos: Ninguno.

Jiance — Frontend

Ayer: Conectó la pantalla de Auditoría con el backend, con filtros por usuario/módulo/evento/resultado.

Hoy: Reemplazar el input de texto "Tipo" en Inventario por un select cargado desde TipoProducto.

Impedimentos: Ninguno.

Conclusión: Pantalla de Auditoría cerrada con filtros. Arranca la base para Simulación: tipos de producto y potencia.

Día 5 — 9:00 AM

Domínguez — Base de Datos

Ayer: Migró Producto a id_tipo.

Hoy: Diseñar la relación Producto_Proyecto para saber qué se instaló en cada proyecto.

Impedimentos: Ninguno.

Álvarez — Consultas

Ayer: Documentó la estructura de tipos.

Hoy: Definir la fórmula de cálculo de rendimiento energético (RF11) con el equipo.

Impedimentos: Ninguno.

Olariaga — Lógica

Ayer: Actualizó las consultas de Inventario con el JOIN a TipoProducto.

Hoy: Implementar asignarProductoProyecto (upsert) y getPanelesDeProyecto.

Impedimentos: Ninguno.

Jiance — Frontend

Ayer: Reemplazó el input de Tipo por un select, con el campo Potencia visible solo para paneles.

Hoy: Crear la pantalla "Productos del Proyecto" para asignar productos con cantidad.

Impedimentos: Ninguno.

Conclusión: Base de datos lista para que Simulación lea del inventario real, no de datos tipeados a mano.

Día 6 — 9:00 AM

Domínguez — Base de Datos

Ayer: Creó la tabla Simulacion (paneles, potencia, horas de sol, consumo previo, tarifa, producción y ahorro calculados).

Hoy: Soporte a pruebas de Producto_Proyecto.

Impedimentos: Ninguno.

Álvarez — Consultas

Ayer: Cerró la fórmula de RF11 (producción mensual) y RF12 (ahorro estimado).

Hoy: Documentar la fórmula para el manual técnico.

Impedimentos: Ninguno.

Olariaga — Lógica

Ayer: Implementó crearSimulacion calculando cantidad de paneles y potencia ponderada desde la base (no desde el formulario, por seguridad).

Hoy: Implementar getSimulaciones y getSimulacionById.

Impedimentos: Ninguno.

Jiance — Frontend

Ayer: Conectó "Productos del Proyecto" con el backend.

Hoy: Maquetar la pantalla de alta de Simulación con preview en vivo de paneles asignados.

Impedimentos: Ninguno.

Conclusión: Decisión clave: el backend recalcula paneles y potencia siempre, ignorando cualquier valor que mande el cliente, para que nadie pueda simular con datos inventados.

Día 7 — 9:00 AM

Domínguez — Base de Datos

Ayer: Probó el cálculo de potencia ponderada con paneles de distinta potencia en un mismo proyecto.

Hoy: Documentar el esquema final de Simulación.

Impedimentos: Ninguno.

Álvarez — Consultas

Ayer: Revisó los resultados de simulaciones de prueba contra cálculos manuales.

Hoy: Prueba de aceptación del módulo completo.

Impedimentos: Ninguno.

Olariaga — Lógica

Ayer: Implementó la validación: no se puede simular un proyecto sin paneles asignados.

Hoy: Pruebas unitarias de Simulación.

Impedimentos: Ninguno.

Jiance — Frontend

Ayer: Conectó el alta de Simulación con el preview en vivo.

Hoy: Implementar la pantalla de detalle y el listado de simulaciones.

Impedimentos: Ninguno.

Conclusión: Simulación funcional de punta a punta, con validación de paneles asignados.

Día 8 — 9:00 AM

Domínguez — Base de Datos

Ayer: Cerró la documentación del esquema de Simulación y Producto_Proyecto.

Hoy: Soporte a pruebas de integración.

Impedimentos: Ninguno.

Álvarez — Consultas

Ayer: Prueba de aceptación de todo el sprint.

Hoy: Actualizar el listado de requisitos cumplidos (RF10, RF11, RF12).

Impedimentos: Ninguno.

Olariaga — Lógica

Ayer: Ejecutó pruebas de integración de Auditoría y Simulación con el frontend.

Hoy: Revisión final de permisos por rol en los nuevos módulos.

Impedimentos: Ninguno.

Jiance — Frontend

Ayer: Prueba de flujo completo: asignar productos, simular, ver detalle.

Hoy: Ajustes visuales finales (fondo consistente en Auditoría con el resto de la app).

Impedimentos: Ninguno.

Conclusión: Auditoría y Simulación Energética quedan funcionales de punta a punta. Sprint cerrado.

## Logros del Sprint 5

- Registro automático de auditoría en login, logout, y en toda alta/modificación/baja del sistema.

- Pantalla de Auditoría con filtros por usuario, módulo, evento y resultado.

- Catálogo de tipos de producto (TipoProducto), reemplazando el texto libre anterior.

- Asignación de productos a proyectos (Producto_Proyecto), con cantidad.

- Simulación de rendimiento energético (RF11) y ahorro estimado (RF12), calculada por el backend a partir de los productos realmente asignados al proyecto — no de datos tipeados a mano.

### Retrospectiva — Sprint 5

Qué funcionó bien:

- El wrapper withAudit permitió sumar auditoría a todos los módulos sin duplicar lógica en cada handler.

- Decidir que el backend recalcula paneles/potencia (y no confía en el cliente) evitó un problema de integridad de datos difícil de detectar más adelante.

Qué se puede mejorar:

- Migrar Producto de texto libre a id_tipo sobre un sprint ya avanzado generó retrabajo en pantallas que ya estaban terminadas (Inventario).

- La dependencia entre Producto_Proyecto → TipoProducto → Simulación no se mapeó completa al planificar el sprint, y se fue descubriendo sobre la marcha.

Acciones para el próximo sprint:

- Para el trabajo futuro: mapear las dependencias entre historias antes de estimar, no durante el desarrollo.

- Evaluar cambios de esquema que afecten pantallas ya terminadas al principio del proyecto, no sobre el final.